SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na budowę parkingu na dz. ew. 3082/1 i 3087/75 przy ulicy Legionu Puławskiego 6 w Puławach

Puławy, lipiec 2026

I Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu przetargów na roboty, usługi i dostawy wykonywane na rzecz Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

II Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu na dz. ew. 3082/1 i 3087/75 przy ulicy Legionu Puławskiego 6 w Puławach.

- Dane techniczne:

- podbudowa – 277,77 m2

- podsypka z grysu kwarcytowego – 277,77 m2

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 277,77 m2

- chodniki – 67,06 m2

- krawężniki betonowe – 61,57 mb

- studzienki ściekowe uliczne – 1 szt.

- Zakres robót do wykonania:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,

- wykonanie podbudowy,

- regulacja wysokości istn. włazów uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce grysowej,

- wymiana pokrywy studni teletechnicznej na typ ciężki przejazdowy,

- poziome oznakowanie dróg,

- pionowe oznakowanie dróg.

III Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia robót do uzgodnienia z Administracją.

IV Cena oferty

- Oferta winna zawierać cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zaliczkowej płatności za częściowe wykonanie robót.

- Zapłata za wykonanie robót nastąpi w terminie 14 dni, po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego i dostarczeniu faktury.

V Wymogi, które musi spełnić oferent oraz wykaz dokumentów potwierdzających wiarygodność oferenta

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadają wiedze, doświadczenie i uprawnienia w zakresie usług brukarskich.

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków i dla uznania ważności, oferta musi zawierać dokumenty ponumerowane wg kolejności:

- Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ).

- Wykaz czynności wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat w zakresie usług brukarskich (zał. nr 2 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zał. nr 3 do SIWZ).

- Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 4 do SIWZ).

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Kosztorys ofertowy.

W/w dokumenty powinny być wystawione i podpisane przez osobę upoważnioną z tą samą datą, co data oferty.

Kserokopie lub odpisy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną (podpisująca ofertę).

VI Opis sposobu przygotowania oferty i termin jej złożenia

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem, oraz musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u Wykonawcy lub legitymującą się pełnomocnictwem).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymaga wykorzystania przekazanych formularzy. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, przesyłając Zamawiającemu pisemne powiadomienie podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych w SIWZ dla złożenia oferty, z tym, że na kopercie należy dodać wyraz „ZMIANA”. Powiadomienie o wycofaniu oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej w sposób przewidziany w SIWZ dla złożenia oferty, z tym że należy dodać wyraz „WYCOFANIE”.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

- Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów musza być czytelne oraz poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta/ wymieniona w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS / oraz opieczętowane pieczątką imienną i firmową.

- Oryginały dokumentów musza być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy wymieniona w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz opieczętowane pieczątką imienną i firmową.

- Wszystkie skreślenia, zamalowania i poprawki winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta/ wymienioną w wypisie z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz opieczętowane pieczątką imienną.

- Zamawiający zastrzega prawo wglądu do oryginałów dokumentów.

- Wszystkie strony oferty oraz załączniki do oferty muszą być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Powinny być również spięte w sposób zapobiegający dekompletacji.

- Oferta powinna być poprzedzona spisem jej zawartości.

- Cenę oferty należy określić zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować następująco:

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Centralna 2, 24-100 Puławy
„Oferta – Na budowę parkingu na dz. ew. 3082/1 i 3087/75 przy ulicy Legionu Puławskiego 6 w Puławach.
NIE OTWIERAĆ”

VII Miejsce i termin składania ofert

Ofertę wraz z kosztorysem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Puławach przy ul. Centralnej 2 w sekretariacie pok. 202.

Termin składania ofert upływa dnia 28 lipca 2026 r.  do godz. 10.30

VIII Informacje dotyczące porozumiewania się

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert od dnia ogłoszenia przetargu.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosków, o którym mowa w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.

- Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający jednocześnie przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian co do przedmiotu określonego w SIWZ może co najmniej 2 dni przed otwarciem ofert zmienić SIWZ poprzez jej zawężenie lub rozszerzenie w zakresie niezbędnym co do potrzeb Zamawiającego, informując jednocześnie Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ udostępniona była na stronie internetowej - zamieszcza informacje na tej stronie.

- Osobami uprawnionymi ze strony Spółdzielni do wyjaśnień zarówno specyfikacji jak i sposobu przygotowania oferty są: Jarosław Kopciński tel. 81 886 21 82.

IX Kryteria oceny i wyboru oferenta

- Zamawiający udzieli zamówienia oferentom, których oferty spełniają warunki podane w niniejszej specyfikacji i zostaną ocenione jako najkorzystniejsze dla wykonania przedmiotu zamówienia. Na wybór oferty wpływ oprócz ceny (85%) mają inne części składowe specyfikacji:

- termin wykonania zamówienia – 10%,

- wiarygodność i gwarancja – 5%.

- Wyniki przetargu będą obowiązywały po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Spółdzielni.

- Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- swobodnego wyboru oferenta z możliwością przeprowadzenia negocjacji cenowych,

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i bez prawa oferentów do zgłaszania z tego tytułu roszczeń.

X Tryb otwarcia ofert

Przewodniczący Komisji Przetargowej otworzy koperty z ofertami w dniu 28 lipiec 2026 r. o godz. 11.00

W części jawnej przetargu oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Przewodniczący Komisji odczyta nazwy i adresy oferentów oraz termin złożenia ofert.

Po otwarciu ofert odczyta proponowane przez oferentów ceny brutto.

Na tym część jawna zostanie zakończona.

Wykaz załączników do specyfikacji

Załącznik nr 1     Wzór oferty

Załącznik nr 2     Wzór wykazu czynności wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat

Załącznik nr 3     Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 4     Oświadczenie o wykonaniu całości zamówienia własnymi siłami

Załącznik nr 5     Wzór umowy

Zatwierdził:

Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Puławy, lipiec 2026r.

aa

FORMULARZ OFERTOWY

W nawiązaniu do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego składamy ofertę na:

Na budowę parkingu na dz. ew. 3082/1 i 3087/75 przy ulicy Legionu Puławskiego 6 w Puławach

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/faksu

nr NIP

nr REGON

www	,	e -mail:

Dane dotyczące zamawiającego:

Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Centralna 2

24-100 Puławy

1. Oferujemy wykonanie parkingu na dz. ew. 3082/1 i 3087/75 przy ulicy Legionu Puławskiego 6 w Puławach:

- cena netto -

- podatek VAT -	%

- cena brutto -

- słownie cena brutto

zł zł zł

Załącznik nr 1 do SIWZ

zł

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będziemy wykonywać po uzgodnieniu z Administracją.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty - …………………………………… .

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, warunkami umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia;

- Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia;

- Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

niepotrzebne

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) skreślić

*

Załącznik nr 2 do SIWZ

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH
3 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

……………………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………….

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

Na budowę parkingu na dz. ew. 3082/1 i 3087/75 przy ulicy Legionu Puławskiego 6 w Puławach w imieniu
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..  (nazwa wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

…………………………………………..(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy siłami własnymi, bez zatrudniania podwykonawców.

…………………………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA

W dniu ……………………… 2026 w Puławach pomiędzy,

Puławską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Puławach przy ul. Centralnej 2, wpisaną do rejestru KRS nr 0000038160, REGON: 000486758 reprezentowaną przez :

- Wacława Strzelca – Prezesa Zarządu

- Katarzynę Chabros – Zastępca Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym ,

a :

…………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” Reprezentowanym przez:

……………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na:

„,Budowie parkingu na dz. ew. 3082/1 i 3087/75 przy ulicy Legionu Puławskiego 6 w Puławach”

Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy złożony Zamawiającemu w drodze przetargu.

§2

- Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane z którym Wykonawca zapoznał się.

§3

1.   Termin rozpoczęcia robót – ………….. 2026r.

2.   Termin wykonania robót –  ……………… 2026r.

3.   Termin wykonania zadania może ulec zmianie na skutek braku możliwości realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ze względu na okoliczności niezależne od żadnej ze stron umowy.

§4

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Odbioru przedmiotu umowy.

- Zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

- Zapewnienia swobodnego dojazdu dla sprzętu i pojazdów, w tym ciężarowych, dowożących urządzenia i materiały przeznaczone do budowania.

§5

Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę za wykonany przedmiot umowy.

§6

Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty określone w §1 niniejszej umowy zgodnie z :

1.  Warunkami wynikającymi z Prawa Budowlanego;

2.  Wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm;

3.  Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

4.  Przepisami BHP i p.poż.

§7

1.  Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczyć budowę, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2.  Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie.

3.  Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  i przekazać go Zamawiającemu na wyznaczony przez Zamawiającego dzień odbioru robót.

§8

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada środki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

3.  Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§9

1.   Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie :

- …………………….

2.   Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie :

- …………………….

§10

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy w  łącznej kwocie: ……………………. /słownie: ………………………………….. .

- Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieuwzględnionych w kosztorysie ofertowym, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów w oparciu o wskaźniki cenotwórcze zastosowane w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek

-  niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych.

-  informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia ich wykonania.

§11

1.   Rozliczenie za roboty wykonywane odbywać się będzie etapami, zgodnie z bieżącym zaawansowaniem robót.

2.   Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawicieli obu stron.

3.   Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury.

4.   Należność z tytułu wykonania robót, będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na jego rachunek bankowy.

5.  W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

§12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru tych robót.

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej pisemnej gwarancji na wykonane roboty.

- Gwarancja na materiały obowiązuje zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów.

- Wykonawca wystawi pisemną gwarancję oraz przekaże ją Zamawiającemu w dniu odbioru wykonanych robót.

§14

1.	Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

-	w przypadku nie zrealizowania umownego dzieła w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

-	w przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

-	za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony.

-	w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

-	za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy frontu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§15

1.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 716-000-01-07 oraz REGON 000486758.

2.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ………………… oraz REGON ……………..

§16

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§17

1.  Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeks Postępowania Cywilnego.

§18

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                               WYKONAWCA :